Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 206 din 22 decembrie 2014 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI

Proiect Tehnic şi modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Construirea  Depozitului Ecologic de la Sârbi” comuna Fărcaşa investiţie care se realizează în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”COD SMIS 24129”

1. Valoarea totală (INV), exclusiv TVA: 63.528.413,20 lei  din care :

1.1  Execuţie : 58.160.284  lei, din care:

· Reţele de incintă = 3.924.436 lei, din care:

    - Reţea apă: 407.187 lei,

    - Reţele electrice: 3.517.249 lei.

· Construcţii şi Instalaţii = 40.289.757  lei, din care:
    - Lucrări ansamblu depozit: 24.895.734 lei,

    - Lucrări prima celulă: 15.394.023 lei.
· Montaj utilaj tehnologic = 854.311 lei

· Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj = 11.654.304 lei,
· Dotări =  81.722 lei,
· Organizare de şantier = 1.316.098  lei, din care:

    - Lucrări de construcţii: 1.052.878  lei,

    - Cheltuieli conexe organizării de şantier:  263.220 lei.  

· Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar =  39.656 lei, din care:

    - Pregătirea personalului de exploatare: 6.609 lei,

    - Probe tehnologice şi teste: 33.047 lei.    

          1.2 Diverse şi neprevăzute: 5.368.129,20 lei, reprezentând 9,450178% , din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică fără diverse şi neprevăzute, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului(conform HG 28/2008)  şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), din OUG nr. 34/2006,

  2.  Durata de realizare a proiectului: 10 luni pentru execuţie şi perioada de notificare a    defectelor de 24 de luni.

  3.    Capacităţi in unităţi fizice:

                 Lucrările de execuţie prevăd construirea  unui depozit ecologic de deşeuri conform, compus din 4 celule, avand capacitate totală de 1.946.466,4 m3   şi o suprafaţă a depozitului propriu-zis de 11,847 ha şi care include pentru prezentul contract, următoarele facilităţi: 

· prima celulă a depozitului ecologic avand o capacitate de 450.449,10 m3  şi o suprafaţă de  2,959 ha,
· sistem de colectare, transport şi tratare levigat şi a apelor uzate,
· sistem de colectare a biogazului,
· clădiri (clădirea administrativă, garaj, atelier auto,etc.-conform Caiet Sarcini),
· infrastructura specifică (control acces şi pod basculă, staţie spălare autovehicule, staţie de alimentare cu combustibil.),
· sistem de monitorizare a factorilor de mediu,
· alte lucrări (căi de acces şi drumuri incintă; sistem de colectare a apei pluviale; reţele apă, electrice,sanitare,termice; amenajari incintă şi imprejmuire).
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Dumitru Dumuţa
