Anexa la HCJ nr. 210 din august 2026

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

Reabilitare Pod peste râul Lăpuș în localitatea Rogoz

a)      indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,    cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA este de 8,887,003.71 lei, din care construcţii-montaj (C+M) 5,525,289.29lei.

Valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, fără TVA este de 7,354,141.25lei, din care construcţii-montaj (C+M) 4,566,354.78lei.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Caracteristicile principale ale obiectivului

-
dupa structura de rezistenta  

                        pod pe 9 grinzi prefabricate precomprimate
 

-
lungime pod  





40.15 m 

-
latime pod 





10.90 m

-
latime trotuare 




2 x 1.10 m

-
numar deschideri 




2 x 18.00 m  

-
Parapet pietonal 




parapeti metalici 

-
Tipul imbracamintii pe pod 



mixtura asfaltica 

-
Aparari de maluri 




aripi din beton armat

     c)       indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 

Valoarea capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, conform devizului general,

exprimat în lei, cu TVA este de 4,969,690.58 lei.

d)
durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 10 luni.
