Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 309/2025

Principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții

„DRUM EXPRES PETEA-SATU MARE-BAIA MARE, SECTOR SATU MARE-BAIA MARE”
Titular: 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Beneficiar: 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.


Consiliul Județean Maramureș



Consiliul Județean Satu Mare
Amplasament: Județul Maramureș și Județul Satu Mare
	Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 
	5.931.597.615,73   
	lei 

	(în prețuri la 10.2025/1 euro = 5,0783 lei)
	1.168.028.201,51
	euro

	Din care C+M (inclusiv TVA) 
	4.209.775.273,18
	lei        

	
	   828.973.332,25     
	euro


Durata de execuție: 42 luni
Eşalonarea investiţiei (inclusiv TVA): 

	INV      
	ANUL I
	5.931.596,59 lei  
	ANUL II  
	296.579.880,40 lei     

	C+M    
	
	4.209.775,27 lei
	   
	210.488.763,66 lei 

	INV 
C+M

	ANUL III          
	1.482.899.402,01 lei

      1.052.443.818,30 lei
	  ANUL IV
	4.146.186.736,73 lei

 2.942.632.915,95 lei


Capacități:

Lungime drum expres: 59,177 km

Lățime platformă drum expres: 21,50 m 
Lățime parte carosabilă drum expres: 14,00 m

Poduri/Pasaje/Viaducte: 35  pasaje și 18 poduri

Factori de risc:
Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P 100-1/2013.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T. 2021 – 2027) şi de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

1

