[image: image1.png]


CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Str. Gh. Şincai  nr. 46, RO-430311Baia Mare

Tel. 0262-215524; Fax 0262 213244 email: office@maramurescounty.ro

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA

a) Denumirea obiectivului de investiţii:  Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Maramureş-Baia Mare 
b) Amplasamentul investiţiei (judeţul, localitatea, strada, numărul):

Judetul Maramureş
Localitatea Baia Mare

B-dul. Traian nr. 8 Baia Mare, Maramureş 

c) Titularul investiţiei: Consiliul Judeţean Maramureş, Adresa: Loc. Baia Mare, Str. Gh. Şincai nr. 46, judeţ  Maramureş
d) Beneficiarul investiţiei:Consiliul Judeţean Maramureş, Adresa: Loc. Baia Mare, Str. Gh. Şincai nr. 46, judet  Maramureş
3.OBIECTUL CONTRACTULUI


Autoritatea contractantă, Consiliul Judeţean Maramureş doreşte să atribuie un contract de Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiţiei Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Maramureş-Baia Mare , care cuprinde următoarele etape:
Etapa I: 

- realizare expertiza tehnică pentru a se putea analiza posibilitatea de reconfigurare a spaţiilor existente în locaţia propusă pentru funcţionarea unui Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Maramureş-Baia Mare 
- elaborare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), inclusiv analiza cost-beneficiu, documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, audit energetic
Etapa II: elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, documentaţia pentru obţinere autorizaţie de construcţie pentru realizarea obiectivului de investiţie Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Maramureş-Baia Mare, elaborare plan de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006. 

Valoarea totală fără TVA pentru contractul de Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiţiei Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Maramureş-Baia Mare  este 54.000 lei fără TVA echivalent 11.944,52 Euro (curs de schimb folosit BNR, din 05.11.2012, 4,5209 lei/Euro) defalcată astfel :

 Etapa I: 21.600 lei fără TVA echivalent 4.777,8 Euro (curs de schimb folosit BNR, din 05.11.2012, 4,5209 lei/Euro).

Etapa II: 32.400 lei fără TVA echivalent 7.166,7 Euro (curs de schimb folosit BNR, din 05.11.2012, 4,5209 lei/Euro).
NOTĂ: În cazul în care se va oferta o valoare mai mare decât valoarea estimată pentru fiecare etapă a contractului de servicii stabilită de autoritatea contractantă oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.
4. DURATA CONTRACTULUI ŞI TERMENE DE EXECUŢIE
 
 
Durata contractului de servicii va fi de 12 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere execuţie contract cu posibilitatea de prelungire, iar termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a contractului vor fi:

· Etapa 1: 1 luna  de la notificare din partea autorităţii contractante pentru :

  - expertiza tehnică pentru a se putea analiza posibilitatea de reconfigurare a spaţiilor existente în locaţia propusă pentru  funcţionarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Locaţia propusă pentru funcţionarea Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică este imobilul situat pe b-dul. Traian nr. 8 Baia Mare, Maramureş (lângă Muzeul de Mineralogie)   şi


- documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), inclusiv analiza cost-beneficiu, documentaţii pentru obţinere avize şi acorduri, audit energetic 
· Etapa 2: 2 luni de la notificare din partea autorităţii contractante pentru elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, documentaţia pentru obţinere autorizaţie de construire, elaborare plan de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006. Notificarea privind execuţia etapei 2 a contractului  se va mai emite numai în cazul în care autoritatea contractantă (Consiliul Judeţean Maramureş) în urma depunerii cererii de finanţare pentru Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora din axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.3. a Programului Operaţional Regional 2007-2013 în urma procesului de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare  va primi acceptul spre finanţare .
NOTĂ: În cazul în care se va oferta o durată de prestare a serviciilor mai mare decât durata contractului stabilită de autoritatea contractantă oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.
   5.SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), Analiza Cost-Beneficiu şi Proiectul tehnic vor răspunde la cel puţin conţinutul cadru, în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificarile si completările ulterioare respectiv Instrucţiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008:

Ofertele care nu vor include informaţia relevantă, sau care nu răspund corect şi complet tuturor cerinţelor, vor fi respinse prin descalificare conform procedurilor legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice. 
Alte  obligaţii  ce  revin  prestatorului:
· Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea de avize şi acorduri. Avize şi acorduri.

Proiectantul va întocmi documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare demarării şi derulării investiţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare


Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice.


Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepţia documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri. În sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea acordurilor/avizelor. 

Notă: proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare. 

· Obţinerea avizelor şi acordurilor menţionate în certificatul de urbanism şi prezentarea acestora în cadrul Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI),
· Actualizarea devizelor generale conform legislaţiei în vigoare, la solicitarea scrisă a beneficiarului.

· Actualizarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) în situaţia în care este necesară modificarea soluţiei tehnice cu sau fără modificarea indicatorilor tehnico-economici la solicitarea scrisă a beneficiarului.
· Prezentarea de oferte de preţ  inclusiv specificaţii tehnice detailate pentru toate bunurile cu care va fi echipată clădirea propusă pentru a asigura funcţionalitatea cerută prin caietul de sarcini.
  6. RECEPŢIA   
          Documentele se vor preda la Consiliul Judeţean Maramureş  în următoarele forme:

Documentaţiile tehnice (DALI şi PT):

-  5 (cinci) exemplare pe suport analogic (hârtie), 

- 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word” pentru  părţile scrise, format “Autocad” sau echivalent părţi desenate 
-1 exemplar în format scanat  .pdf  cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare.

Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract. În cazul în care serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de vedere al preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii.

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fără a infera costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.


În cazul în care în urma depunerii cererii de finanţare pentru Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora din axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.3. a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării Regionale sau orice alte organisme intermediare care se ocupă de această finanţare vor sesiza deficienţe sau neclarităţi, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a rectifica, conlucrând cu personalul specializat din cadrul aparatului propriu al Consiliul Judeţean Maramureş, în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi sesizate, fără a infera costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.   













PAGE  
1

