
                                                                                                      Anexa 2 la HCJ nr. 233/2022
DEVIZ GENERAL 

OBIECTIV DE INVESTIȚII „AMENAJAREA DOMENIULUI SCHIABIL BORIȘTE – IZVOARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fără TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1,1
	Obţinerea terenului
	
	
	

	1,2
	Amenajarea terenului
	
	
	

	1,3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea
	
	
	

	
	terenului la starea iniţială
	1 362 790,61
	258 930,22
	1 621 720,82

	1,4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	500 000,00
	95 000,00
	595 000,00

	
	TOTAL CAPITOL 1
	1 862 790,61
	353 930,22
	2 216 720,82

	CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	2,1
	Alimentare cu energie electrică
	5 068 436,78
	963 002,99
	6 031 439,77

	2,2
	Alimentare cu apă
	546 613,66
	103 856,59
	650 470,25

	2,3
	Canalizare
	577 523,36
	109 729,44
	687 252,79

	
	TOTAL CAPITOL 2
	6 192 573,79
	1 176 589,02
	7 369 162,81

	CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3,1
	Studii
	300 000,00
	57 000,00
	357 000,00

	
	3.1.1 Studii de teren
	100 000,00
	19 000,00
	119 000,00

	
	3.1.1.1 Studiu topografic
	50 000,00
	9 500,00
	59 500,00

	
	3.1.1.2 Studiu geotehnic
	50 000,00
	9 500,00
	59 500,00

	
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	100 000,00
	19 000,00
	119 000,00

	
	3.1.3 Alte studii specifice
	100 000,00
	19 000,00
	119 000,00

	3,2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru
	
	
	

	
	obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	20 000,00
	3 800,00
	23 800,00

	3,3
	Expertizare tehnică
	,00
	,00
	,00

	3,4
	Certificarea performanţei energetice şi
	
	
	

	
	auditul energetic al clădirilor
	,00
	,00
	,00

	3,5
	Proiectare
	2 272 087,18
	431 696,56
	2 703 783,75

	
	3.5.1 Temă de proiectare
	,00
	,00
	,00

	
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate
	,00
	,00
	,00

	
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentaţie de
	
	
	

	
	avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în
	134 500,00
	25 555,00
	160 055,00

	
	vederea obţinerii avizelor / acordurilor /
	
	
	

	
	autorizaţiilor (0,5%)
	446 287,73
	84 794,67
	531 082,40

	
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului
	
	
	

	
	tehnic şi a detaliilor de execuţie
	30 000,00
	5 700,00
	35 700,00

	
	3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie (2%)
	1 661 299,45
	315 646,90
	1 976 946,35

	3,6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	,00
	,00
	,00

	3,7
	Consultanţă
	,00
	,00
	,00

	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul
	
	
	

	
	de investiţii
	
	,00
	,00

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fără TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	
	3.7.2. Auditul financiar
	
	,00
	,00

	3,8
	Asistenţă tehnică
	2 755 612,36
	523 566,35
	3 279 178,71

	
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	
	
	

	
	(0,5%)
	765 447,88
	145 435,10
	910 882,98

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
	535 813,52
	101 804,57
	637 618,08

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
	
	
	

	
	fazele incluse în programul de control al
	
	
	

	
	lucrărilor de execuţie, avizat de către
	
	
	

	
	Inspectoratul de Stat în Construcţii
	229 634,36
	43 630,53
	273 264,89

	
	3.8.2. Dirigenţie de şantier (1.3%)
	1 990 164,48
	378 131,25
	2 368 295,74

	
	TOTAL CAPITOL 3
	5 347 699,55
	1 016 062,91
	6 363 762,46

	CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4,1
	Construcţii şi instalaţii
	68 139 530,36
	12 946 510,77
	81 086 041,13

	1
	Amenajare pârtia de schi Boriște - A1
	10 016 347,47
	1 903 106,02
	11 919 453,48

	2
	Amenajare pârtia de schi Sas - A2
	4 175 041,24
	793 257,84
	4 968 299,08

	3
	Amenajare pârtia de schi Trei Hotare - A3
	2 801 543,15
	532 293,20
	3 333 836,35

	4
	Telegondola Boriște - TG10
	6 474 100,00
	1 230 079,00
	7 704 179,00

	5
	Teleschi Sas - TK2
	1 043 000,00
	198 170,00
	1 241 170,00

	6
	Teleschi Trei Hotare - TK2
	1 049 000,00
	199 310,00
	1 248 310,00

	7
	Teleschi Boriște - TK2
	677 000,00
	128 630,00
	805 630,00

	8
	Instalaţie de înzăpezit artificial
	28 057 200,00
	5 330 868,00
	33 388 068,00

	9
	Sistem electronic de bileterie
	10 200,00
	1 938,00
	12 138,00

	10
	Pavilion adminstrativ (clădire anexă)
	4 509 748,50
	856 852,22
	5 366 600,72

	11
	Drum de acces cu parcare în lungul drumului
	9 326 350,00
	1 772 006,50
	11 098 356,50

	4,2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale
	13 062 651,58
	2 481 903,80
	15 544 555,38

	1
	Amenajare pârtia de schi Boriște - A1
	16 020,00
	3 043,80
	19 063,80

	2
	Amenajare pârtia de schi Sas - A2
	7 857,00
	1 492,83
	9 349,83

	3
	Amenajare pârtia de schi Trei Hotare - A3
	7 452,00
	1 415,88
	8 867,88

	4
	Telegondola Boriște - TG10
	9 271 500,00
	1 761 585,00
	11 033 085,00

	5
	Teleschi Sas - TK2
	995 759,10
	189 194,23
	1 184 953,33

	6
	Teleschi Trei Hotare - TK2
	995 759,10
	189 194,23
	1 184 953,33

	7
	Teleschi Boriște - TK2
	624 899,10
	118 730,83
	743 629,93

	8
	Instalaţie de înzăpezit artificial
	1 069 975,00
	203 295,25
	1 273 270,25

	9
	Sistem electronic de bileterie
	73 430,28
	13 951,75
	87 382,03

	4,3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale care necesită montaj
	56 999 904,40
	10 829 981,84
	67 829 886,24

	1
	Telegondola Boriște - TG10
	37 086 000,00
	7 046 340,00
	44 132 340,00

	2
	Teleschi Sas - TK2
	3 983 036,40
	756 776,92
	4 739 813,32

	3
	Teleschi Trei Hotare - TK2
	3 983 036,40
	756 776,92
	4 739 813,32

	4
	Teleschi Boriște - TK2
	2 499 596,40
	474 923,32
	2 974 519,72

	5
	Instalaţie de înzăpezit artificial
	8 958 700,00
	1 702 153,00
	10 660 853,00

	6
	Sistem electronic de bileterie
	489 535,20
	93 011,69
	582 546,89

	4,4
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi

echipamente de transport
	3 856 944,00
	732 819,36
	4 589 763,36

	1
	Maşini de bătut zăpada
	3 856 944,00
	732 819,36
	4 589 763,36

	4,5
	Dotări
	2 975 181,00
	565 284,39
	3 540 465,39

	1
	Amenajare pârtia de schi Boriște - A1
	80 100,00
	15 219,00
	95 319,00


	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fără TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Amenajare pârtia de schi Sas - A2
	39 285,00
	7 464,15
	46 749,15

	3
	Amenajare pârtia de schi Trei Hotare - A3
	37 260,00
	7 079,40
	44 339,40

	4
	Instalaţie de înzăpezit artificial
	2 818 536,00
	535 521,84
	3 354 057,84

	4,6
	Active necorporale
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 4
	145 034 211,34
	27 556 500,15
	172 590 711,49

	CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

	5,1
	Organizare de şantier (3,0%)
	2 677 726,39
	508 768,01
	3 186 494,40

	
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
	
	
	

	
	organizării de şantier
	2 276 067,43
	432 452,81
	2 708 520,24

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	401 658,96
	76 315,20
	477 974,16

	5,2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	965 212,59
	,00
	965 212,59

	
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente
	
	
	

	
	creditului băncii finanţatoare
	,00
	,00
	,00

	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii
	
	
	

	
	lucrărilor de construcţii (0,5%)
	457 668,07
	,00
	457 668,07

	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului
	
	
	

	
	în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
	
	
	

	
	autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1%)
	91 533,61
	,00
	91 533,61

	
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a
	
	
	

	
	Constructorilor - CSC (0,5%)
	406 010,91
	,00
	406 010,91

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi
	
	
	

	
	autorizaţia de construire / desfiinţare
	10 000,00
	,00
	10 000,00

	5,3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%)
	15 811 727,53
	3 004 228,23
	18 815 955,76

	5,4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	120 000,00
	22 800,00
	142 800,00

	
	TOTAL CAPITOL 5
	19 574 666,51
	3 535 796,24
	23 110 462,76

	CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6,1
	Pregătirea personalului de exploatare
	49 448,00
	9 395,12
	58 843,12

	6,2
	Probe tehnologice şi teste
	148 344,00
	28 185,36
	176 529,36

	
	TOTAL CAPITOL 6
	197 792,00
	37 580,48
	235 372,48

	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	178 209 733,80
	33 676 459,03
	211 886 192,83

	Din care C + M

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	91 533 613,77
	17 391 386,62
	108 925 000,39


Data:
04,07,2022
* În preţuri la data de:
04,07,2022
1 euro =
4,9448
lei


