Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.158 /19  mai  2023
SINTEZĂ STUDIU DE PREFEZABILITATE

Denumirea  obiectivului de investiții: 

CONSTRUIRE CAMPUS PROFESIONAL INTEGRAT MARAMUREȘ

Ordonator principal de credite/ investitor: 

UAT JUDEȚUL MARAMUREȘ, CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Beneficiarul investiției: 

UAT JUDEȚUL MARAMUREȘ, CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL MARAMUREȘ

Amplasamentul: 

JUDEȚUL MARAMUREȘ, ORAȘ BAIA SPRIE, PARC INDUSTRIAL, IDENTIFICAT PRIN CARTE FUNCIARĂ: 59392 BAIA SPRIE, NUMĂR CADASTRAL: 59392

Elaboratorul studiului de prefezabilitate

S.C. AGORAPOLIS S.R.L.

1. Context național - învățământ profesional preuniversitar
În învățământul liceal, în ultimii trei ani școlari, rata abandonului a avut valoare constantă (2,5%). Cei mai mulți dintre elevii de liceu care au abandonat studiile provin din filiera tehnologică, iar cei mai puțini din filiera vocațională.

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație și formare profesională a tinerilor cu vârste cuprinse între 18-23 de ani- a fost de 15,3% în 2019, cu o treime peste media europeană (10,3%). Parte din rațiunile pentru părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare profesională includ: situația socio-economică precară, lipsa oportunităților de asigurare a nevoilor de bază ale elevilor, prevalența elevilor din zone urbane marginalizate care au nevoie de un sistem de sprijin complex și țintit pentru a se integra.

2. Context regional și județean - învățământ profesional preuniversitar
Conform Raportului privind starea învățământului preuniversitar în județul Maramureș, pentru anul școlar 2020-2021, se arată că 253 elevi care au abandonat școala.

Conform datelor INS, publice în baza de date Tempo Online, rata de abandon școlar în învățământul secundar 2 (liceal și profesional) în județul Maramureș scade de la un procent de 2,3% în 2016 la 1,8% în 2020, puțin peste media regională 1,6% și media națională (1,7%). Învățământul postliceal și de maiștri are valori mai mare de rată a abandonului - 7,1% la nivel național în 2020, Maramureșul înregistrând cel mai mare procent din Regiunea de Nord Vest (11,4% față de 8,8% media regională), Sălaj fiind al doilea județ ca pondere 10,3%.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Elevii din învățământul dual beneficiază de susținere financiară, de 200 lei pe lună, prin Programul național de protecție socială "Bursa profesională". Suplimentar, elevii din învățământul dual, primesc o bursă de la operatorul economic, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice. Elevii înscriși în învățământul dual pot beneficia de masă și cazare gratuită în cantinele și internatele școlare, dar pot beneficia și de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de operatorul economic partener de practică.

Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului National al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. După finalizarea învățământului dual absolvenții își pot continua studiile în învățământul liceal (din clasa a XI-a).

Analiza situației existente și identificarea deficiențelor
· Rata crescută de abandon școlar comparativ cu media europeană reprezintă una dintre cele mai mari amenințări socio-economice la nivel național;

· Programele de studii sunt insuficient corelate cu nevoile pieței muncii în domeniile de specializare inteligentă ale regiunilor, fiind construite în jurul competențelor profesorilor existenți în unitățile de învățământ, fiind necesară formarea acestora în vederea integrării componentelor profesionale inovative din domeniile de studiu;

· Învățământul profesional este insuficient de atractiv, având o rată de tranziție către acesta de doar cca. 22% în 2020, din totalul de 97% (75% merg către învățământul liceal). În statele unde învățământul dual este foarte bine dezvoltat, învățământul secundar dual raportează procente mari de înscriși/cuprindere din total învățământ secundar- 68,7% în Austria, 67,8% în Finlanda;

· Totodată, învățământul profesional este responsabil de cca. 25% din rata de abandon școlar la nivel secundar, deși constituie doar 13,3% din volumul învățământului secundar (cel liceal are o rată de abandon de 1,9%-11660 elevi din cca. 0,6 milioane elevi de liceu în 2019-2020, cel profesional 3,6%- 3950 elevi din cca. 110 mii elevi în învățământ profesional);

· Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație și formare profesională a tinerilor cu vârste cuprinse între 18-23 de ani- a fost de 15,3% în 2019, cu o treime peste media europeană (10,3%).

· Maramureșul are cea mai mare rată a abandonului în învățământul profesional și de maiștri  din Regiunea de Nord-Vest (11,4% față de 8,8% media regională)

· Parte din rațiunile pentru părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare profesională includ: situația socio-economică precară, lipsa oportunităților de asigurare a nevoilor de bază ale elevilor, prevalența elevilor din zone urbane marginalizate care au nevoie de un sistem de sprijin complex și targetat pentru a se integra.

Scopul proiectului

Scopul proiectului propus îl reprezintă pilotarea rutei complete de la învățământ dual în cadrul unui consorțiu regional integrat pentru învățământ dual, la nivelul Județului Maramureș/regiunea de Nord-Vest. Prin proiectul propus se are în vedere dezvoltarea și dotarea unui campus profesional integrat care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

· Crearea condițiilor pentru acces la ruta completă de învățământ dual în domenii de specializare inteligentă- industry 4.0- pentru un număr de 300 beneficiari potențiali (elevi și studenți) - cazare, acces la servicii conexe în campus (sport, înot, alimentație) până în 2026 inclusiv;

· Creșterea numărului de înscriși în sisteme de învățământ dual în județul Maramureș la cel puțin 200 la nivelul anului școlar 2025-2026;

· Creșterea procentului de continuare a studiilor după finalizarea învățământului profesional la 70% în 2027 la nivelul județului Maramureș;

· Reducerea ratei de abandon școlar în învățământul profesional în județul Maramureș cu 50% până în 2026 față de anul de referință 2021;

· Creșterea ratei de cuprindere a învățământului profesional în județul Maramureș la 25% în 2026.

Destinație și funcțiuni

Investiția propusă are ca scop dezvoltarea și dotarea unui campus profesional integrat care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional. Obiectivele generale ce se impun pentru acesta sunt  următoarele:

A. Construirea unei infrastructuri educaționale pentru liceu și universitate;

B. Construirea unor unități de cazare pentru elevi, studenți și cadre didactice;

C. Construirea unui bazin de înot;

D. Construirea unei săli de sport;

E. Amenajarea a două terenuri exterioare de sport;

F. Amenajarea de spații exterioare pentru recreere;

G. Crearea unei infrastructuri din punct de vedere al circulațiilor auto și velo și asigurarea de parcaje necesare funcționării construcțiilor propuse;

H. Sistematizarea terenului și amenajarea utilităților necesare realizării și funcționării investiției.

Aspecte instituționale și de implementare

Se propune implementarea proiectului țintind finanțarea prin apelul de proiecte:  PNRR/2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, Pilonul IV: Politici pentru noua generație, componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6 - „Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate”. Proiectul se va implementa în vederea atingerii indicatorilor de rezultat conform apelului, odată cu dezvoltarea și operaționalizarea consorțiului regional pentru învățământ dual Maramureș.

Datele de temă și analiza realizată până la această fază de proiectare (S.PF.) generează premisele pentru realizarea unui campus profesional integrat, gabaritat corespunzător pentru nevoie existente la nivelul regiunii și pentru specificul județului Maramureș.

Prin implementarea proiectului se pun bazele reducerii disparităților intra-regionale și recuperarea decalajelor la nivelul județului Maramureş și a comunităților din județe limitrofe pe care le polarizează - Sălaj, Bistrița Năsăud, Satu Mare.
Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 158 /19 mai 2023
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI OBIECTIV DE INVESTIȚII
1. Denumire obiectiv de investiții: CONSTRUIRE CAMPUS PROFESIONAL INTEGRAT MARAMUREȘ
2. Valoarea totală a obiectivului de investiții: 129.316.983,15 inclusiv T.V.A., respectiv 108.826.348,07 lei fără T.V.A. din care construcții-montaj (C+M) 102.868.538,93 lei inclusiv T.V.A., respectiv 86.444.150,36 lei fără T.V.A. 

3. Suprafață construită totală propusă: 6.770 mp

4. Suprafață desfășurată construită totală: 15.630 mp

5. Destinații și funcțiuni: Corp educațional (inclusiv cantină); Corpuri de cazare - 6 Corpuri de cazare P+2; Corp bazin de înot; Corp sală de sport; Teren de sport exterior; Amenajări exterioare (Trotuare și alei, Spații verzi și suprafețe permeabile, Locuri de parcare)

6. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 18 luni.

Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 158/15 mai 2023
	Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat Maramureș”

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	RON inițială
	RON
	RON

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	CAPITOLUL 1

	 
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	                             -   
	                          -   
	                              -   

	1.2
	Amenajarea terenului
	9,648,795.00
	1,833,271.05
	11,482,066.05

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	-
	-
	-

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 1
	9,648,795.00
	1,833,271.05
	11,482,066.05

	 
	CAPITOLUL 2

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	2.1
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	1,200,000.00
	228,000.00
	1,428,000.00

	TOTAL CAPITOL 2
	1,200,000.00
	228,000.00
	1,428,000.00

	 
	CAPITOLUL 3

	 
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	40,000.00
	7,600.00
	47,600.00

	3.1.1.
	Studii teren
	40,000.00
	7,600.00
	47,600.00

	3.1.1.1
	Studiu geotehnic
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.1.1.2
	Studiu topografic
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	-
	-
	-

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	-
	-
	-

	3.2
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea 
de avize, acorduri și autorizații
	50,000.00
	9,500.00
	59,500.00

	3.3
	Expertizare tehnică
	-
	-
	-

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	3.5
	Proiectare
	1,975,000.00
	375,250.00
	2,350,250.00

	3.5.1.
	Temă de proiectare
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	200,000.00
	38,000.00
	238,000.00

	3.5.3.
	Studiu de  fezabilitate / D.A.L.I. și deviz general
	270,000.00
	51,300.00
	321,300.00

	3.5.4.
	D.T.A.C.
	255,000.00
	48,450.00
	303,450.00

	3.5.5.
	P.T.H. + D.E.
	1,200,000.00
	228,000.00
	1,428,000.00

	3.5.6.
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului
	30,000.00
	5,700.00
	35,700.00

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	-
	-
	-

	3.7
	Consultanță
	310,000.00
	58,900.00
	368,900.00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	270,000.00
	51,300.00
	321,300.00

	3.7.2
	Auditul financiar
	-
	-
	-

	3.7.3
	Notă conceptuală
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.7.4.
	Notă de fundamentare a investiției
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.8
	Asistență tehnică
	1,500,000.00
	285,000.00
	1,785,000.00

	3.8.1.
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	200,000.00
	38,000.00
	238,000.00

	3.8.1.1.
	pe perioada de execuție a lucrărilor
	200,000.00
	38,000.00
	238,000.00

	3.8.1.2.
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	-
	-
	-

	3.8.2.
	Dirigenție de șantier
	1,300,000.00
	247,000.00
	1,547,000.00

	TOTAL CAPITOL 3
	3,885,000.00
	738,150.00
	4,623,150.00

	 
	CAPITOLUL 4

	 
	Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții și instalații
	73,361,322.29
	13,938,651.23
	87,299,973.52

	4.1.1
	CĂMINE ELEVI ȘI STUDENȚI
	32,491,203.84
	6,173,328.73
	38,664,532.57

	4.1.2
	INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ (ȘCOALĂ/ LICEU/ UNIVERSITAR + CANTINĂ)
	21,524,235.00
	4,089,604.65
	25,613,839.65

	4.1.3
	BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT
	11,756,685.60
	2,233,770.26
	13,990,455.86

	4.1.4
	TEREN DE SPORT ACOPERIT
	6,797,501.85
	1,291,525.35
	8,089,027.20

	4.1.5
	TERENURI DE SPORT OUTDOOR
	791,696.00
	150,422.24
	942,118.24

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	1,834,033.07
	348,466.29
	2,182,499.36

	4.2.1
	CĂMINE ELEVI ȘI STUDENȚI
	812,280.10
	154,333.22
	966,613.32

	4.2.2
	INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ (ȘCOALĂ/ LICEU/ UNIVERSITAR + CANTINĂ)
	538,105.88
	102,240.12
	640,346.00

	4.2.3
	BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT
	293,917.14
	55,844.26
	349,761.40

	4.2.4
	TEREN DE SPORT ACOPERIT
	169,937.55
	32,288.13
	202,225.68

	4.2.5
	TERENURI DE SPORT OUTDOOR
	19,792.40
	3,760.56
	23,552.96

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	2,751,049.58
	522,699.41
	3,273,748.99

	4.3.1
	CĂMINE ELEVI ȘI STUDENȚI
	1,218,420.14
	231,499.83
	1,449,919.97

	4.3.2
	INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ (ȘCOALĂ/ LICEU/ UNIVERSITAR + CANTINĂ)
	807,158.81
	153,360.17
	960,518.98

	4.3.3
	BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT
	440,875.71
	83,766.38
	524,642.09

	4.3.4
	TEREN DE SPORT ACOPERIT
	254,906.32
	48,432.20
	303,338.52

	4.3.5
	TERENURI DE SPORT OUTDOOR
	29,688.60
	5,640.83
	35,329.43

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 
	-
	-
	-

	4.5
	Dotări
	13,755,247.93
	2,613,497.10
	16,368,745.03

	4.5.1
	CĂMINE ELEVI ȘI STUDENȚI
	6,092,100.72
	1,157,499.14
	7,249,599.86

	4.5.2
	INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ (ȘCOALĂ/ LICEU/ UNIVERSITAR + CANTINĂ)
	4,035,794.06
	766,800.87
	4,802,594.93

	4.5.3
	BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT
	2,204,378.55
	418,831.92
	2,623,210.47

	4.5.4
	TEREN DE SPORT ACOPERIT
	1,274,531.60
	242,161.00
	1,516,692.60

	4.5.5
	TERENURI DE SPORT OUTDOOR
	148,443.00
	28,204.17
	176,647.17

	4.6
	Active necorporale
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 4
	91,701,652.87
	17,423,314.03
	109,124,966.90

	 
	CAPITULUL 5

	 
	Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	600,000.00
	114,000.00
	714,000.00

	5.1.1.
	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	400,000.00
	76,000.00
	476,000.00

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	200,000.00
	38,000.00
	238,000.00

	5.2
	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului
	980,900.20
	-
	980,900.20

	5.2.1.
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	-
	-
	-

	5.2.2.
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții - 0,5% din C+M
	443,591.00
	-
	443,591.00

	5.2.3.
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1% din C+M
	88,718.20
	-
	88,718.20

	5.2.4.
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC -0,5% din C+M
	443,591.00
	-
	443,591.00

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	5,000.00
	-
	5,000.00

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute
	800,000.00
	152,000.00
	952,000.00

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	TOTAL CAPITOL 5
	2,390,900.20
	267,900.00
	2,658,800.20

	 
	CAPITOLUL 6

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	-
	-
	-

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 6
	-
	-
	-

	TOTAL GENERAL:
	108,826,348.07
	20,490,635.08
	129,316,983.15

	
	
	
	

	
	
	
	

	din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	86,444,150.36
	16,424,388.57
	102,868,538.93

	
	
	
	

	
	
	
	


