Anexa 2 la HCJMM nr. 449  din 08 decembrie 2023
Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție
”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș” 
Valoarea proiectului lei fără TVA: 


176.310.952,95 lei, din care C+M 97.000.805,66 lei
Valoarea totală a proiectului inclusiv TVA:

209.607.302,33 lei, din care C+M 115.430.958,74 lei
Indicatori economici ai proiectului:
· valoarea totală este de 209.607.302,34 lei cu TVA inclus

· valoarea eligibila este de 176.219.342,95 fara TVA

· valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR este 149.786.441,51 lei

· valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 22.908.514,58 lei

· valoarea neeligibilă este de 33.387.959,39 lei cu TVA inclus

· valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 3.524.386,86 lei

Indicatorii tehnici ai obiectivului de investiții:
Obiect Terminal Nou
suprafața totală desfășurată: 12.209mp, din care:
· Parter: 6.706mp

· Accese/Copertine: 470mp 

· Etaj: 5.033mp

Obiect Pick-up, Drop-off
suprafața: 10636 mp
Obiect Extindere Apron 1
suprafața: 12058 mp
Durata de execuție și proiectare: 24 luni (8 luni proiectare + 16 luni executie).
Obiect Terminal: 24 luni (8 luni proiectare + 16 luni executie).

Obiect Pick-up/Drop-Off și drum, stație autobuz transport public: 20 luni (6 luni proiectare + 14 luni executie)

Obiect Extindere Apron 1: 20 luni (6 luni proiectare + 14 luni executie)
