Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 209/28.05.2024


	OBIECTIV: Reabilitare si Extindere Corp Scoala din Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Targu Lapus

Proiectant: Conceptyx Energy SRL, Sat Floresti, Comuna Floresti, Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 12, jud. Cluj, J12/3417/ 21.11.2013, CUI RO32499090

DG - DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Reabilitare si Extindere Corp Scoala din Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Targu Lapus

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	1.1
	Obtinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	84.738,00
	16.100,22
	100.838,22

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 1
	84.738,00
	16.100,22
	100.838,22

	CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	
	TOTAL CAPITOL 2
	82.923,00
	15.755,37
	98.678,37

	CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	4.104,92
	779,93
	4.884,85

	3.1.1
	Studii de teren
	4.104,92
	779,93
	4.884,85

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii
	10.812,43
	2.054,36
	12.866,79

	3.3
	Expertizare tehnica
	10.525,44
	1.999,83
	12.525,27

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor
	17.695,89
	3.362,21
	21.058,10

	3.4.1
	Audit energetic
	14.156,71
	2.689,77
	16.846,48

	3.4.2
	Certificat de performanta energetica la finalizarea

lucrarilor
	3.539,18
	672,44
	4.211,62

	3.5
	Proiectare
	183.997,78
	34.959,57
	218.957,35

	3.5.1
	Tema de proiectare
	684,15
	129,99
	814,14

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor

de interventii si deviz general
	33.166,70
	6.301,67
	39.468,37

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie
	19.584,39
	3.721,03
	23.305,42

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	130.562,54
	24.806,88
	155.369,42

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanta
	30.000,00
	5.700,00
	35.700,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.1
	Servicii de consultanta in elaborarea cererii de

finantare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.2
	Servicii de consultanta in implementarea proiectului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	30.000,00
	5.700,00
	35.700,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	233.754,00
	44.413,26
	278.167,26

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	95.002,00
	18.050,38
	113.052,38


	DEVIZUL GENERAL: Reabilitare si Extindere Corp Scoala din Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Targu Lapus

	1
	2
	3
	4
	5

	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	95.002,00
	18.050,38
	113.052,38

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.2
	Dirigentie de santier
	118.752,00
	22.562,88
	141.314,88

	3.8.3
	Coordonator in materie de securitate si sanatate -

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
	20.000,00
	3.800,00
	23.800,00

	
	TOTAL CAPITOL 3
	490.890,46
	93.269,16
	584.159,62

	CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	10.834.689,00
	2.058.590,91
	12.893.279,91

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	70.938,00
	13.478,22
	84.416,22

	4.3
	 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	469.469,00
	89.199,11
	558.668,11

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari
	500.102,00
	95.019,38
	595.121,38

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 4
	11.875.198,00
	2.256.287,62
	14.131.485,62

	CAPITOL 5 - Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	80.528,00
	15.300,32
	95.828,32

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	30.528,00
	5.800,32
	36.328,32

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	50.000,00
	9.500,00
	59.500,00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	122.141,98
	0,00
	122.141,98

	5.2.1
	 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	55.519,08
	0,00
	55.519,08

	5.2.3
	 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	11.103,82
	0,00
	11.103,82

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	55.519,08
	0,00
	55.519,08

	5.2.5
	 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	1.246.061,00
	236.751,59
	1.482.812,59

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	
	TOTAL CAPITOL 5
	1.458.730,98
	253.951,91
	1.712.682,89

	CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

	7.1
	Cheltuieli aferente marjei de buget % din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2

+ 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	1.254.658,00
	238.385,02
	1.493.043,02

	7.2
	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea

rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
	1.834.487,00
	348.552,53
	2.183.039,53

	
	TOTAL CAPITOL 7
	3.089.145,00
	586.937,55
	3.676.082,55

	TOTAL GENERAL
	17.081.625,44
	3.222.301,83
	20.303.927,27

	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	11.103.816,00
	2.109.725,04
	13.213.541,04

	Actualizat la 04.2024
Asumat proiectant

S.C. CONCEPTIX ENERGY S.R.L (S.C. BRILIO CONCEPT S.R.L), 

reprezentată prin Naghiu George Sebastian,

PREŞEDINTE

Ionel Ovidiu BOGDAN

Avizat de legalitate,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

Aurica TODORAN


