Anexa nr. 2 – HCJ 234/2024
Principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții

”VARIANTA DE OCOLIRE SIGHETU MARMAŢIEI”

Titular:


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Beneficiar:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.




Consiliul Județean Maramures




Primaria Municipiului Sighetu Marmatiei
Amplasament:
Județul Maramures
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

238.843            mii lei

(in preturi la 01.04.2024 / 1 euro = 4,9700 lei)

48.056.875       euro




din care C+M (inclusiv TVA):



152.116            mii lei








30.606.867       euro




Durata de execuţie a obiectivului de investitii:

24
           luni 

Eşalonarea investiţiei (inclusiv TVA): 

 INV    ANUL I  100.000 mii lei  
ANUL II  138.843 mii lei     

 C+M    
     52.116 mii lei 

     100.000 mii lei 


Capacități:

Lungime:
                      


                        4.153
 

km
Lățime platformă:





18.00                           m

Lăţime parte carosabilă: 




2 x 3.50    

m

Poduri/Pasaje/Viaducte:                                                         2
                                 buc.                


Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P 100-1/2013.
Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T. 2021-2027) şi de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

