Programul Național de Investiții în infrastructura unităților spitalicești
                                                         Anexa la HCJ nr.423/19.12.2024

ACORD DE PARTENERIAT
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri)
1. Părțile
1. CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46 cod poștal 430311, județul Maramureș, codul fiscal 3627315, având calitatea de Lider parteneriat/Solicitant 
2. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE, cu sediul în Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 31, cod poștal: 430031, codul fiscal
 3694594, având calitatea de membru 1/Partener 1
au convenit următoarele:
2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile parților, responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului cu titlul „Extinderea și dotarea Spitalului Județean de Urgență “DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE”, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 338505, denumit in continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, numit în continuare Program, apel de proiecte PNIIUS/518/PNIIUS_P1/NA/PNIIUS_OS1/PNIIUS_A1 - Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești - Tip apel A, b) 
(1) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane/materiale la implementarea proiectului şi să îşi asume rolurile și responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat și ori de cate ori este nevoie, asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate.
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun în cauză, conform legislatiei în domeniu,  să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, și nu în ultimul rând și fără a se limita la cele anterioare, să informeze MIPE în legătură cu orice situație din trecut presupusă a fi conflict de interese / incompatibilitate, sau care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data identificării/apariției/presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia MIPE, de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești şi fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare. 
4. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:
	Organizația

	Activitate/ sub activitate
	Roluri şi responsabilități

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Activitatea 1: Activități de pregătire a proiectului
Subactivitatea 1.3: Asistență pentru evaluarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare
	Se vor contracta servicii de asistență tehnică pe timpul evaluării cererii de finanțare și pe durata contractării, pentru a asigura semnarea contractului de finanțare, care să contribuie la eforturile echipei mixte de management de proiect a Parteneriatului- din perspectivă tehnică

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Activitatea II: Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare
Subactivitatea 2.1: Pregătirea documentațiilor de achiziție publică, derularea achizitiilor publice și semnarea contractelor cu operatorii economici desemnati pentru achizitiile din Planul de achiziții al proiectului- 
1.1. Achiziția aferentă organizării procedurilor de achiziție (responsabil: Județul Maramureș pentru achiziția de proiectare și execuție, audit, informare și publicitate, dirigenție de șantier/supervizare;
2. Achiziție proiectare și execuție (responsabil: Județul Maramureș) - include liniile de deviz 3.1. studii, 3.2 documentații suport pentru obținere avize, 3.3 expertizare tehnică, 3.4 certificare energetică, 3.5.4. DTAC, 3.5.5. Verificare, 3.5.6 proiect tehnic și detalii de execuție, 38.1. asistență tehnică din partea proiectantului (etapa proiectare), capitolele 1, 2, 4 și linia 5.1, 6.2 din devizul general;
4. Achiziția aferentă auditului financiar (responsabil:  Județul Maramureș);
5. Achiziția aferentă Dirigenției de Șantier/Supervizare (responsabil:  Județul Maramureș);
6. Achiziția aferentă informării și publicității (responsabil:  Județul Maramureș);
	Se va asigura achiziția tuturor serviciilor și execuției de lucrări/furnizări incluse în proiect.
Se vor contracta servicii de consultanță privind achizițiile, care să contribuie la eforturile echipei de management de proiect a Solicitantului pentru următoarele achiziții:
2. Achiziție proiectare și execuție (responsabil: Județul Maramureș) - include liniile de deviz 3.1. studii, 3.2 documentații suport pentru obținere avize, 3.3 expertizare tehnică, 3.4 certificare energetică, 3.5.4. DTAC, 3.5.5. Verificare, 3.5.6 proiect tehnic și detalii de execuție, 38.1. asistență tehnică din partea proiectantului (etapa proiectare), capitolele 1, 2, 4 și linia 5.1, 6.2 din devizul general;
4. Achiziția aferentă auditului financiar (responsabil:  Județul Maramureș);
5. Achiziția aferentă Dirigenției de Șantier/Supervizare (responsabil:  Județul Maramureș);
6. Achiziția aferentă informării și publicității (responsabil:  Județul Maramureș);

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Subactivitatea 2.2 Activitatea de elaborare a proiectului tehnic, verificare tehnica, elaborare a tuturor studiilor necesare obținerii autorizației de construire, obținerea autorizației de construire
	Liderul de Parteneriat va fi responsabil de activitatea de proiectare, respectiv de urmărirea componentei de proiectare din contractul de proiectare și execuție.

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	
	

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Subactivitatea 2.3 Realizarea investiției de bază si prestarea serviciilor de asistenta tehnică

	Liderul de Parteneriat va fi responsabil de activitatea de execuție și asistență tehnică, respectiv de urmărirea componentei de execuție și de asistență tehnică din contractul de proiectare și execuție.

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Subactivitatea 2.5.- Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier și supervizare
	Liderul de Parteneriat va fi responsabil de activitatea de supervizare, respectiv de urmărirea contractului de supervizare/dirigenție.

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Subactivitatea 2.6. Prestarea serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului
	Liderul de Parteneriat va fi responsabil de activitățile de informare și publicitate și urmărirea contractului de servicii pentru informare și publicitate.

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Subactivitatea 2.7. Prestarea serviciilor de audit financiar al proiectului 
	Liderul de Parteneriat va fi responsabil de activitățile de audit financiar e și urmărirea contractului de servicii pentru realizarea auditului financiar.

	Lider de proiect (Solicitant)
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
	Subactivitatea 2.8. Management de proiect și monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si management de proiect
	Liderul de Parteneriat va fi responsabil de activitățile de management de proiect, prin responsabilii din echipa mixtă de management de proiect. De asemenea, va fi responsabil de urmărirea contractului de servicii de consultanță în management de proiect.

	Partener  1 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE
	Activitatea 1: Activități de pregătire a proiectului
Subactivitatea 1.1: Contractarea si derularea serviciilor de elaborare studii tehnice aferente obiectivului de investitii - studiu de fezabilitate
	Partenerul 1 a contractat elaborarea studiului de fezabilitate.

	Partener  1 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE
	Subactivitatea 1.2: Elaborarea si depunerea cererii de finantare si a documentelor aferente in vederea obtinerii finantarii nerambursabile
	Partenerul 1 a contractat serviciile de consultanță aferente elaborării cererii de finanțare

	Partener  1 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE
	Subactivitatea 1.3: Asistență pentru evaluarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare
	Partenerul 1 este responsabil de contractarea  serviciile de consultanță privind asistență tehnică la evaluarea cererii de finanțare până la semnarea contractului de finanțare- din perspectivă financiară.

	Partener  1 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE
	Activitatea II: Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare
Subactivitatea 2.1: Pregătirea documentațiilor de achiziție publică, derularea achizitiilor publice și semnarea contractelor cu operatorii economici desemnati pentru achizitiile din Planul de achiziții al proiectului- 1.2. Achiziția aferentă organizării procedurilor de achiziție (responsabil: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș pentru achiziția echipamentelor medicale, dotărilor și activelor necorporale);
7. Achiziția aferentă echipamentelor medicale fără montaj, dotărilor și activelor necorporale (responsabil: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș)
	Partenerul 1 este responsabil de contractarea serviciilor de consultanță privind achizițiile, care să contribuie la eforturile echipei de management de proiect a Solicitantului pentru următoarele achiziții:
Achiziția aferentă echipamentelor medicale fără montaj, dotărilor și activelor necorporale (responsabil: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș)

	Partener  1 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE
	Subactivitatea 2.4 Furnizare echipamente fără montaj, medicale, dotări și active necorporale
	Partenerul 1 este responsabil de achiziția și urmărirea contractelor de furnizare pentru echipamente fără montaj (medicale), dotări și active necorporale


(2) Pentru  activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează: 
	Organizația
	Activitate/ sub activitate
	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    [lei]
	Valoare estimată a cheltuielilor neeligibile angajate pe perioada proiectului*    [lei]

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Activitatea 1: Activități de pregătire a proiectului
	130.000 lei fără TVA, 154.700 lei inclusiv TVA
	0

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Subactivitatea 1.3: Asistență pentru evaluarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare
	130.000 lei fără TVA, 154.700 lei inclusiv TVA
	0

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Activitatea II: Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare
	304.273.054,35 lei inclusiv TVA
	294426.23 lei inclusiv TVA

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Subactivitatea 2.1: Pregătirea documentațiilor de achiziție publică, derularea achizitiilor publice și semnarea contractelor cu operatorii economici desemnati pentru achizitiile din Planul de achiziții al proiectului- 
1.1. Achiziția aferentă organizării procedurilor de achiziție (responsabil: Județul Maramureș pentru achiziția de proiectare și execuție, audit, informare și publicitate, dirigenție de șantier/supervizare;
2. Achiziție proiectare și execuție (responsabil: Județul Maramureș) - include liniile de deviz 3.1. studii, 3.2 documentații suport pentru obținere avize, 3.3 expertizare tehnică, 3.4 certificare energetică, 3.5.4. DTAC, 3.5.5. Verificare, 3.5.6 proiect tehnic și detalii de execuție, 38.1. asistență tehnică din partea proiectantului (etapa proiectare), capitolele 1, 2, 4 și linia 5.1, 6.2 din devizul general;
4. Achiziția aferentă auditului financiar (responsabil:  Județul Maramureș);
5. Achiziția aferentă Dirigenției de Șantier/Supervizare (responsabil:  Județul Maramureș);
6. Achiziția aferentă informării și publicității (responsabil:  Județul Maramureș);
	147.522,80 lei fără TVA, 175.552,13 lei inclusiv TVA
	0

	
	
	
	

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Subactivitatea 2.2 Activitatea de elaborare a proiectului tehnic, verificare tehnica, elaborare a tuturor studiilor necesare obținerii autorizației de construire, obținerea autorizației de construire
	8.653.973,00 lei fără TVA, 10.298.227,88 lei inclusiv TVA
	0

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Subactivitatea 2.3 Realizarea investiției de bază si prestarea serviciilor de asistenta tehnică

	240.669.603,09 lei fără TVA, 286.102.615,03 lei inclusiv TVA
	175.426,63 lei inclusiv TVA

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Subactivitatea 2.5.- Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier și supervizare
	3.341.452,00 lei fără TVA, 3.976.327,88 inclusiv TVA

	0

	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Subactivitatea 2.6. Prestarea serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului
	171.986,50 lei fără TVA, 204.663,94 lei inclusiv TVA
	0

	
	Subactivitatea 2.7. Prestarea serviciilor de audit financiar al proiectului 
	0
	119.000 lei inclusiv TVA

	
	Subactivitatea 2.8. Management de proiect și monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si management de proiect
	2.133.585,90 lei fără TVA, 2.538.967,22 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Activitatea 1: Activități de pregătire a proiectului
	235.000 lei fără TVA, 279.650 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Subactivitatea 1.1: Contractarea si derularea serviciilor de elaborare studii tehnice aferente obiectivului de investitii - studiu de fezabilitate
	135.000 lei fără TVA, 160.650 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Subactivitatea 1.2: Elaborarea si depunerea cererii de finantare si a documentelor aferente in vederea obtinerii finantarii nerambursabile
	50.000 lei fără TVA, 59.500 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Subactivitatea 1.3: Asistență pentru evaluarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare
	50.000 lei fără TVA, 59.500 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Activitatea II: Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare
	126.149.535 lei fără TVA, 150.117.946,65 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Subactivitatea 2.1: Pregătirea documentațiilor de achiziție publică, derularea achizitiilor publice și semnarea contractelor cu operatorii economici desemnati pentru achizitiile din Planul de achiziții al proiectului- 1.2. Achiziția aferentă organizării procedurilor de achiziție (responsabil: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș pentru achiziția echipamentelor medicale, dotărilor și activelor necorporale);
7. Achiziția aferentă echipamentelor medicale fără montaj, dotărilor și activelor necorporale (responsabil: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș)
	108.000 lei fără TVA, 128.520 lei inclusiv TVA
	0

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Subactivitatea 2.4 Furnizare echipamente fără montaj, medicale, dotări și active necorporale
	126.041.535,00 lei fără TVA, 149.989.426,65 lei inclusiv TVA
	0

	Total*
	455.095.077,23 lei inclusiv TVA
	454.800.651,00 lei inclusiv TVA
	294.426,23 lei inclusiv TVA


(3)
Fluxuri financiare - Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 29/2024, aprobate prin HG nr. 768 /2024.
5. Perioada de valabilitate a acordului
(1) Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent Proiectului, așa după cum este acesta din urmă identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului Acord. 
6. Drepturile şi obligațiile liderului de parteneriat (Solicitant)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de Parteneriat (Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
B. Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic. 
6. Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu MIPEl, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de MIPE, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.
6. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul/Liderul de parteneriat reprezintă şi acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităților, derulării activităților şi asigurarea resurselor umane/materiale, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.
6. Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor privind stadiul implementarii proiectului, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare
6. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MIPE. 
6. Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de de transfer, conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.
6. În cazul în care unul din parteneri, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate in Ghidul de finantare, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.
6. Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI responsabil.
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 
A. Drepturile Partenerilor 
(9) Cheltuielile angajate de Partenerii sunt eligibile în același fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor și responsabilităților asumate de către fiecare partener, pentru implementarea proiectului.
(10) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor privind tadiul implementarii tehnice si financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
(11) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către MIPE.
B. Obligaţiile Partenerilor 
(12) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnătura electronică după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de transfer. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.
(13) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MIPE sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate. 
(14) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
Art. 8 Achiziții publice 
(1) 
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice.
Art. 9 Proprietatea
(15) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.
(16) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea publică, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar 
Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Program, pe o perioadă de 5  ani de la efectuarea plății finale către beneficiar 
Art. 10 Confidențialitate
(17) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 11 Legea aplicabilă
(18) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(19) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat și aprobarea acestuia de către MIPE, prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12 Dispoziţii finale
6. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
6. Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu MIPE, poate atrage răspunderea civilă sau penală a parților, după caz.
Întocmit în număr de 3 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
Semnături
	Lider de parteneriat (S) 
CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
	Gabriel-Valer Zetea, Președinte
	Semnătura
	Data

	Membru 1 / Partener 1
Spitalul Județean De Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
	Oros George Alexandru, Manager
	Semnătura
	Data 


� Codul fiscal sau codul TVA, după caz





1

